Цели на 2026. Разработка Ario

Основная информация

Структурная единица: Разработка Ario

Руководитель: Беляк Игорь Сергеевич

Период планирования: 2026

Описание карты цели

Доска с проработкой стратегии [app.holst.so/board/e0e053ee-e65a-440d-b559-dd7f8eab3b14](https://app.holst.so/board/e0e053ee-e65a-440d-b559-dd7f8eab3b14)

Стратегия БЕ Разработка Ario на 2026 год — вывести ИИ‑помощника в промышленную эксплуатацию, на реальное использование у клиентов, встроить ГенИИ в ключевые продукты и превратить Intelligence в драйвер новых продаж, при этом поднимая качество ИИ‑функций и эффективность разработки за счет обновления оргструктуры БЕ и комплектации ее нужными специалистами (согласно фреймворку разработки), оптимизации внутренних процессов.

Ключевые: рост доходов 81%, 58 новых клиентов на Intelligence, 15 новых фич в RX Intelligence и 80% ИИ‑функциональности с референсами при росте расходов 45% и росте штата 4%.

Целевые значения ключевых показателей

| № | Показатель | Целевое значение | Обоснование целевого значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рост доходов* | 81% | БЕ Разработка Ario. Бюджет БЕ 25-26. Оптимистичный вариант |
|  | Рост расходов* | 45% | БЕ Разработка Ario. Бюджет БЕ 25-26. Оптимистичный вариант |
|  | Рост численности сотрудников* | 4% | План роста численности по Разработка Ario за 2025-2026 Развитие команд БЕ Разработка Ario на 2025-2026 гг |
|  | Количество новых фич в RX Intelligence | 15 | В текущем году 4 |
|  | Количество продуктов Компании с интеллектом | 4 | Сейчас 1 (СЭД+). В планах ESM, Targets, Projects, HR Pro |
|  | Количество новых клиентов на Intelligence | 58 | В текущем году 51 |
|  | Доля ИИ-функциональности с референсными клиентами | 80% | Референсные клиенты должны покрывать всю ширину наших кейсов. |

Состав целей и ключевых результатов

| Наименование | Ответственный |
| --- | --- |
| U-26.4.1: Запустить ИИ-помощника в промышленную эксплуатацию у клиентов Ключевые результаты: 1. В промышленной эксплуатации у клиентов используются 80% бизнесовых фич ИИ-помощника 2. Получено 3 референсных клиента по ИИ-помощнику 3. В Ауре реализованы 3 кастомных набора интентов 4. 200 активных пользователей в месяц у ИИ-помощника в Ауре | Беляк Игорь Сергеевич |
| U-26.4.6: Усилить роль Центра компетенций по ИИ как драйвера встраивания ИИ в продукты и процессы Ключевые результаты: 1. 300 сотрудников в неделю используют ИИ в рамках своих задач 2. 2 фичи в продуктах компании реализовано не силами БЕ Разработка Ario 3. 80% из разработчиков, затронутых изменениями, активно используют ИИ-инструменты (Cursor, GitHub Copilot) минимум 4 дня в неделю 4. Внедрена ИИ-автоматизация в 5 критических областях SDLC: кодирование (Cursor/Copilot), тестирование, code review, документация (автогенерация), monitoring (AIOps) 5. Получен ROI 300%+ от инвестиций в ИИ-инструменты через экономию времени разработчиков | Беляк Игорь Сергеевич |
| U-26.4.3: Увеличить количество выпускаемых фич за счет повышения эффективности процессов разработки Ключевые результаты: 1. Команды разработки сбалансированы на 90% 2. Количество выпущенных фич за год 15 шт. 3. Роль PO выполняют 3 сотрудника (минимум 80% функциональных обязанностей PO согласно фреймворку управления разработкой) 4. Планы на релиз по составу фич выполняются на 90% 5. Выполняются требования Фреймворка к процессу разработки на 80% | Беляк Игорь Сергеевич |
| U-26.4.2: Усилить ценностное предложение других продуктов за счет ИИ Ключевые результаты: 1. Для 80% новых бизнесовых фич с ИИ есть референсные клиенты 2. Свободное общение с ИИ-помощником встроено в 5 продуктов компании | Беляк Игорь Сергеевич |
| U-26.4.4: Повысить качество извлечения фактов и сравнения документов за счет применения генеративных моделей Ключевые результаты: 1. Количество ложных срабатываний при сравнении документов меньше 3% 2. Полнота гибридного извлечения фактов (прототип) стабильно выше 80% 3. Проведено минимум 3 пилотных проекта с гибридным извлечением фактов | Беляк Игорь Сергеевич |
| U-26.4.5: Усилить продвижение ИИ для руководителей Ключевые результаты: 1. Доля первых поставок в варианте Intelligence 60% 2. Для 80% ИИ-функциональности есть минимум 2 референсных клиента 3. 5 референсных ТОПов по теме ИИ 4. Подтверждена ценность 10 кейсов ИИ-помощника руководителей через "личный" контакт | Петухов Илья Николаевич |

Цели

U-26.4.1: Запустить ИИ-помощника в промышленную эксплуатацию у клиентов

Ответственный: Беляк Игорь Сергеевич

Связи

*D-26-2.1: Развить Омни до корпоративного супераппа для всех сотрудников

Описание

В рамках этой цели необходимо завершить все работы по MVP ИИ-помощника, выпустить его и установить в опытную эксплуатацию в Ауре. Затем развернуть помощника у тех клиентов, которые уже участвуют в пилотах вопросно-ответного поиска, и начать активно его использовать в продвижении RX Intelligence. Ключевая задача — обеспечить реальное использование помощника у клиентов: не просто установка, а активное применение интентов пользователями в их работе, ширина и количество используемых кейсов. Итогом должны стать референсные клиенты по ИИ-помощнику и стабильная работа в Ауре. Чтобы помощник в Ауре был функционален и полезен нам самим, необходимо реализовать наши кастомные интенты, проверить возможность такой настройки интентов и самого помощника в Ауре.

Ключевые результаты и способ их расчета:

* 3 референсных клиента по ИИ-помощнику — 3 клинта готовые участвовать в МА или уже участвующие в совместных МА по теме ИИ-помощника.
* 80% бизнесовых фич ИИ-помощника используются в промышленной эксплуатации — под фичами ИИ помощника подразумеваются как отдельные наборы интентов (услуги ESM, адресная книга, отсутствия сотрудников, заявления HR Pro), так и другие фичи по типу ролевых ассистентов, свободное общение с генеративной моделью, кейсы Targets и Projects. На конец каждого квартала считаем количество таких фич, которые работают у клиента (информация с проектов внедрений, опросов клиентов), делим на общее количество таких фич на данных момент в продукте.
* в Ауре реализованы 3 кастомных набора интентов — считам фактическое количество кастомных наборов интентов в Ауре (например, работа с отметками, работа с авансовыми отчетами, заявки на обучение)
* 200 активных пользователей у ИИ-помощника в Ауре — считаем количество пользователей которые минимум 4 раза воспользовались ИИ помощником за календарные месяцы, берем средневзвешенное значение за отчетный квартал (в промежутке можно считать скользящим окном за последние 3 месяца). Вес показателей первого месяца квартала 0,7, второго 0,9, третьего 1 (важна динамика и более актуальны показатели на текущий момент).

\

Описание

В промышленной эксплуатации у клиентов используются 80% бизнесовых фич ИИ-помощника

Получено 3 референсных клиента по ИИ-помощнику

В Ауре реализованы 3 кастомных набора интентов

200 активных пользователей в месяц у ИИ-помощника в Ауре

U-26.4.6: Усилить роль Центра компетенций по ИИ как драйвера встраивания ИИ в продукты и процессы

Ответственный: Беляк Игорь Сергеевич

Описание

В рамках этой цели выделяются три ключевых направления.

Первое направление — основная задача Центра компетенции по искусственному интеллекту: обеспечить методологическую и технологическую поддержку внедрения фич непосредственно в продуктах компании при взаимодействии с другими бизнес-единицами и вендорами. Для этого ЦК по ИИ будет проводить работу по внутренней популяризации применения ИИ в конкретных продуктах совместно с владельцами продуктов, регулярно генерировать идеи по применению ИИ в их продуктах и добиваться включения соответствующих кейсов в бэклоги и планы реализации. ЦК будет организовывать регулярные встречи, помогать в реализации прототипов, предоставлять вычислительные ресурсы и экспертную поддержку.

Второе направление — применение современных методов генеративного искусственного интеллекта для оптимизации процессов разработки. Поскольку процессы разработки в компании являются основными производственными процессами в компании, предлагается провести серию value stream mapping\`s с выявлением наиболее проблемных, медленных и сложных участков — бутылочных горлышек — и, изучая мировые практики автоматизации этих этапов с помощью генеративного ИИ, провести эксперимент на 3-4 выделенных командах из разных БЕ. Командам будут предоставлены необходимые инструменты и инструкции по выполнению задач с помощью генеративного ИИ. Эксперимент будет итеративным: будут проводиться несколько замеров, чтобы оценить, насколько команды стали работать быстрее, качественнее и эффективнее по ключевым метрикам, таким как lead time, количество выполненных задач и закрытых историй, скорость работы, а также по субъективной оценке удовлетворённости разработчиков, тестировщиков и аналитиков от применения этих подходов. По промежуточным итогам будут вноситься корректировки.

Третье направление — общая популяризация применения генеративного искусственного интеллекта среди всех сотрудников компании. Для этого будет предоставлен свободный доступ к современным моделям, организованы обучения — групповые и точечные — будут рассказываться и демонстрироваться сценарии и кейсы, публиковаться материалы на блогах, проводиться митапы и воркшопы. Цель — вовлечь широкую часть сотрудников в использование генеративного ИИ на рабочих местах, что в дальнейшем должно повлиять на мышление продуктовых команд и привести к тому, что многие автоматизации, опробованные для своих задач, будут превращаться в продуктовые фичи.

В рамках этого направления ЦК также будет поддерживать реализацию прототипов и инструментов для частичной автоматизации в разных отделах. Уже достигнута договорённость с линией технической поддержки (ЛТП) о приоритетном взятии их годовой задачи, направленной на улучшение процессов поддержки, ускорение обслуживания, снятие ограничений и повышение эффективности работы службы поддержки клиентов в целом.

По сути это продолжение развития и становления ЦК по ИИ, но с более глубоким погружением и вовлечением сотрудников, а также добавлением в фокус автоматизацию внутренних процессов.

**Результаты:**

* 300 сотрудников в неделю используют ИИ в рамках своих задач — считаем по рабочим неделям, итоговое значение — средневзвешенное за последний квартал. Вес показателей первого месяца квартала 0,7, второго 0,9, третьего 1 (важна динамика и более актуальны показатели на текущий момент). WAU — Weekly Active Users (уникальные пользователи за неделю)
* Получен ROI 300%+ от инвестиций в ИИ-инструменты через экономию времени разработчиков — считаем эффект от применения ИИ в разработке (ускорение LeadTime, TTM) и экономию времени/трудоемкости разработки (по сути то же ускорение) относительно затрат на внедрение этих инструментов (трудоемкость, обучение, ресурсы, подписки на сервисы)
* Внедрена ИИ-автоматизация в 5 критических областях SDLC: кодирование (Cursor/Copilot), тестирование, code review, документация (автогенерация), monitoring (AIOps) — в 5 этапах SDLC есть успешные, подтвержденные эффектом сценарии применения генеративного ИИ
* 80% из разработчиков, затронутых изменениями, активно используют ИИ-инструменты (Cursor, GitHub Copilot) минимум 4 дня в неделю — WAU 80% разработчиков, участвующих в эксперименте. WAU — Weekly Active Users (уникальные пользователи за неделю)
* 2 фичи в продуктах компании реализовано не силами БЕ Разработка Ario — считаем фичи, которые реализованы в основном силами других БЕ вендоров при методологической и ресурсной поддержке ЦК по ИИ

\

Описание

300 сотрудников в неделю используют ИИ в рамках своих задач

2 фичи в продуктах компании реализовано не силами БЕ Разработка Ario

80% из разработчиков, затронутых изменениями, активно используют ИИ-инструменты (Cursor, GitHub Copilot) минимум 4 дня в неделю

Внедрена ИИ-автоматизация в 5 критических областях SDLC: кодирование (Cursor/Copilot), тестирование, code review, документация (автогенерация), monitoring (AIOps)

Получен ROI 300%+ от инвестиций в ИИ-инструменты через экономию времени разработчиков

U-26.4.3: Увеличить количество выпускаемых фич за счет повышения эффективности процессов разработки

Ответственный: Беляк Игорь Сергеевич

Связи

*D-26-3.1: Выстроить эффективные и предсказуемые процессы разработки в ПЕ-вендорах на основе общего фреймворка

Описание

https://app.holst.so/share/b/6694bca4-4a62-497c-915b-475d96ec6bbc?objectId=5f81810d-815b-43eb-8b71-8e553af0a230

[app.holst.so/board/6694bca4-4a62-497c-915b-475d96ec6bbc](https://app.holst.so/board/6694bca4-4a62-497c-915b-475d96ec6bbc)

В рамках этой цели будет проведена оценка эффективности текущей организационной структуры бизнес‑единицы. Будет проведён ряд VSM для выявления узких мест и несоответствий процесса фреймворку разработки. Будут реализованы дополнительные организационные изменения для приведения состава ролей к рекомендуемому, а также повышению мероприятия по повышению мощности разработки БЕ. Главный показатель в рамках этой цели — ускорение разработки: выпуск большого, существенного количества фич за этот период при сохранении должного уровня качества.

Список фич, согласно [роадпама](https://app.holst.so/share/b/e0e053ee-e65a-440d-b559-dd7f8eab3b14?objectId=0df8d4f8-5d22-4a67-84f2-c2eb03a8f9a0) на 01.10.2025:

1. Помощник Ario. СЭД+ Инструменты для работы со отсутствиями сотрудников
2. Помощник Ario. СЭД+ Поиск контактной информации через чат-бот
3. Помощник Ario. Простое взаимодействие с языковой моделью из интерфейса Omni и обсуждений
4. Помощник Ario. Ролевые ассистенты для Targets (свободное общение по кейсам, копилот с преднастроенными промтами в online-редакторе)
5. Помощник Ario. Ролевые ассистенты для СЭД+ (свободное общение по кейсам, копилот с преднастроенными промтами в online-редакторе)
6. Помощник Ario. Ролевые ассистенты для Projects (свободное общение по кейсам, копилот с преднастроенными промтами в online-редакторе)
7. Помощник Ario. ESM. Подключение нужного специалиста к беседе с сотрудником в одном диалоговом окне (3-я линия)
8. Помощник Ario. ESM. Подключение определенных областей ВОП в специализированный чат поддержки
9. ВОП. Поиск по документам с таблицами в системе DirectumRX
10. ВОП. Автоматический подбор области поиска
11. ВОП. Поддержка контекста: уточняющие вопросы
12. Качество. Улучшение качества заполнения организаций в условиях наличия похожих записей в справочнике (кейс СНГ)
13. Качество. Уменьшение количества ложных срабатываний при сравнении документов
14. Качество. Гибридное извлечение фактов (MVP)
15. Коробка. Перенос решения ГенИИ в базовое решение DirectumRX

Результаты:

* Планы на релиз по составу фич выполняются на 90% — измерение производится согласно документа Содержание версии и только по фичам с приоритетам 0. Показатель рассчитывается по итогам выпуска релиза продукта.
* Роль PO выполняют 3 сотрудника (минимум 80% функциональных обязанностей PO согласно фреймворку управления разработкой) — принят еще один сотрудник на роль PO, по итогам года все PO выполняют функциональные обязанности согласно фреймворку разработки (по итогам аудита КУПорт)
* Количество выпущенных фич за год 15 шт. — реализовано (полностью завершена разработка или выпущено в версии) 15 фич. Фича — бизнес-функциональность или существенные доработки в части коробочного качества продукта, которые включены в бэклог разработки (техдолг из пулов PO не учитывается)
* Команды разработки сбалансированы на 90% — Расчет ведется только по разработчикам, при этом по тестировщикам ПЕ придерживаются этого же подхода. Баланс по ролям предполагает 1 тестировщика на 3 разработчиков (могут быть исключения). Баланс по опытности предполагает следующие пропорции: 15-25% джунов (категории 1, 2), 40-50% миддлов (категории 3, 4), 15-25% синьоров (категории 4+, 5)
* Выполняются требования Фреймворка к процессу разработки на 80% — соответствие секции Требования к процессу разработки из Фреймворка, измерение осуществляется по предоставляемому Agile-коучем чек-листу.

\

Описание

Команды разработки сбалансированы на 90%

Количество выпущенных фич за год 15 шт.

Роль PO выполняют 3 сотрудника (минимум 80% функциональных обязанностей PO согласно фреймворку управления разработкой)

Планы на релиз по составу фич выполняются на 90%

Выполняются требования Фреймворка к процессу разработки на 80%

U-26.4.2: Усилить ценностное предложение других продуктов за счет ИИ

Ответственный: Беляк Игорь Сергеевич

Связи

*D-26-2.1: Развить Омни до корпоративного супераппа для всех сотрудников

D-26.11: Выпустить HR Pro в новом качестве (в коробке RX, на Omni, с интеллектом)

D-26-1.2: Развить в наших продуктах инструменты для руководителей

Описание

Для поддержки одной из основных целей Компании по созданию продуктов для руководителей, предлагается сосредоточить усилия на внедрении ИИ-помощника в продукты, предназначенные для руководителей — прежде всего в Targets — и завершить реализацию набора интентов в HR Pro. Необходимо провести работу и в HR Pro, и в Targets по генерации кейсов применения и использования, а затем реализовать либо наборы интентов, либо ролевые ассистенты. Например в Targets это позволит руководителям упростить работу с большой картой целей, обеспечит возможность свободного общения с LLM для генерации вариантов формулировок и ключевых результатов, проверки их на соответствие и получения дополнительной информации о текущем состоянии реализации стратегии по целям.

Описание ключевых результатов:

* Для 80% новых бизнес фич с ИИ есть референсные клиенты — для новых фич ИИ помощника в Targets и HR Pro есть клиенты, готовые или уже участвующие в совместных МА с этими кейсами.
* Свободное общение с ИИ-помощником встроено в 5 продуктов компании — под свободным общением подразумеваются режимы бесед с универсальным и ролевыми ассистентами. Под встроенностью подразумевается, что для всех продуктов существуют реальные эффективные кейсы применения генеративных моделей

\

Описание

Для 80% новых бизнесовых фич с ИИ есть референсные клиенты

Свободное общение с ИИ-помощником встроено в 5 продуктов компании

U-26.4.4: Повысить качество извлечения фактов и сравнения документов за счет применения генеративных моделей

Ответственный: Беляк Игорь Сергеевич

Связи

*D-26-3.2: Повысить качество продуктов коробки (архитектура, UX/UI)

Описание

В рамках этой задачи в RX Intelligence мы должны существенно повысить качество двух основных механизмов: сравнения документов и извлечения фактов.

По части сравнения документов есть ряд замечаний, в том числе разные внешние обязательства перед клиентами и накопленный технический долг, который мы планируем устранить, чтобы сократить количество ложных срабатываний до минимально возможного/приемлемого уровня.

Что касается извлечения фактов, мы хотим применять современный подход с использованием мультимодальных языковых моделей — end-to-end распознавание. В первых версиях это повысит первоначальное качество извлечения фактов для коробочных моделей. В дальнейшем, при полной реализации этого эпика, это позволит изменить подход к созданию грамматик для извлечения фактов, и даст возможность фактически уйти от необходимости полной разметки и прочей ручной подготовки перед тем, как система начнёт извлекать факты.

Чтобы сделанный прототип не остались просто на полке, необходимо провести пилотные проекты гибридного извлечения факта с целью оценки применимости данного подхода.

Ключевые результаты:

* Проведено минимум 3 пилотных проекта с гибридным извлечением фактов — стартованные или завершенные пилотные проекты с применением гибридного извлечения фактов
* Полнота гибридного извлечения фактов (прототип) стабильно выше 80% — на наших датасетах (внутреннее тестирование), результаты с пилотных проектов
* Количество ложных срабатываний при сравнении документов меньше 3% — на наших датасетах, \[1\] результаты от клиентов после обновления

\

Описание

Количество ложных срабатываний при сравнении документов меньше 3%

Полнота гибридного извлечения фактов (прототип) стабильно выше 80%

Проведено минимум 3 пилотных проекта с гибридным извлечением фактов

U-26.4.5: Усилить продвижение ИИ для руководителей

Ответственный: Петухов Илья Николаевич

Связи

*D-26-4.2: Развить продажи в А-класс через руководителей

D-26-1.2: Развить в наших продуктах инструменты для руководителей

Описание

КСТ: Усилить продвижение ИИ для руководителей (среднего звена)?

В рамках реализации этой цели мы будем фокусироваться на мероприятиях для руководителей, для топ‑менеджмента, выходить на личный контакт и максимально собирать обратную связь.

Мы уже провели опрос по ценностям, по тому, как руководители относятся к генеративному искусственному интеллекту и как используют его. Результаты сведём и проанализируем в ближайшие 2 недели.

На основании этого опроса и дальнейших работ планируем сформулировать топ‑10 кейсов, которые точно будут актуальны для широкой массы руководителей. Скорее всего, эти кейсы будут связаны с личной эффективностью, но мы будем привязывать их к нашим продуктам — управление целями, работа с заданиями и поручениями, редактирование текста, голосовое взаимодействие.

С точки зрения продаж продолжим пересмотр ценностных предложений. Там, где мы сможем закрыть продажи уже сейчас — например, с функциональностью свободного взаимодействия с моделью, или в ближайшем будущем с ролевыми ассистентами — мы это включим в речевые модули и развернём на демо‑стендах для продавцов, чтобы на встречах они показывали, насколько эффективнее и проще можно выполнять ту работу, которую раньше выполняли руководители.

Для фокусировки усилий мы можем ограничить участие наших солюшенов в сделках с "обычным ИИ" и усилить их присутствие в демонстрациях там, где присутствуют руководители высшего и ?среднего звена. Так мы не будем распыляться на все кейсы и сценарии; продавцы уже умеют показывать базовые сценарии с интеллектом самостоятельно, контроль нужен там, где демонстрируются именно возможности ИИ-помощника.

Для усиления эффекта мы проработаем базу референсных клиентов и выделим тех, чьи представители — топы: директора по ИТ и выше, а также руководители направлений и подразделений в крупных компаниях, чтобы они могли быть референсами. После завершения разработки и релиза ИИ-помощника мы соберём базу руководителей, участвовавших в пилоте. Пилоты чаще всего инициируют энтузиасты со стороны заказчика, и через них мы будем выходить на их руководство и совместно помогать продавать идею внутри компании, тем самым вовлекая ТОПов в использование искусственного интеллекта. В дальнейшем, в рамках сотрудничества на определённых условиях — например, предоставляя скидки на подписку или проводя акции — мы будем вовлекать этих руководителей в наши маркетинговые активности.

Результаты:

* Подтверждена ценность 10 кейсов ИИ-помощника руководителей через "личный" контакт — список кейсов с подтверждением эффективности и востребованности минимум от 3-х руководителей по каждому из них
* Доля первых поставок в варианте Intelligence 60% — отношение первых поставок Intelligence ко всем поставкам Intelligence+Enterprise
* Для 80% ИИ-функциональности есть минимум 2 референсных клиента — референсные клиенты с ИИ (весь ИИ, включая базовые фичи и ИИ-помощник) / количество всех фич, которые есть в продукте
* 5 референсных ТОПов по теме ИИ — 5 руководителей высшего звена или среднего звена крупный компаний, готовы участвовать или участвующих в наших МА по теме ИИ.

\

Описание

Доля первых поставок в варианте Intelligence 60%

Для 80% ИИ-функциональности есть минимум 2 референсных клиента

5 референсных ТОПов по теме ИИ

Подтверждена ценность 10 кейсов ИИ-помощника руководителей через "личный" контакт